工程资料承包合同

合同编号：

签订地点：淮北市杜集区

签订时间：     年   月   日

甲方:安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

乙方:

为确保 杜集经济开发区2022年度农产品深加工基地项目                                   工程技术资料、安全资料、符合工程竣工验收资料标准及项目业主的规定要求。甲方将工程的所有技术资料、安全资料、资料的整理、收集、编制、备案工作承包给乙方,经双方充分协商达成如下协议:

一.承包范围:

乙方承包内容包括工程在建设单位所承包项目的所有的工程技术资料、安全生产、文明施工资料、质安监存档资料、备案资料(因甲方或业主手续不齐不能备案与乙方无关)等相关资料的收集编制、整理、成档工作及材料送检、送检试块制作。保证所有资料依据设计图纸设计变更、现行施工规范规定、结合现场情况编制和装订成册;乙方承担的各项资料符合各主管单位对资料的验收及档案馆的存档规定。

二.承包内容及价格:

本工程资料报价乙方采用按净用建筑面积乘以固定综合单价形式。

承包价格为每平方   元，本工程净使用面积21097.59m2，按   元/m2计取。工作内容包含：基础、主体（钢结构）、地面、安装、室外工程。

包干价格中包含如下内容:

- 本工程所有工程资料的编制、申报、收集、整理、汇总，竣工图绘制、折叠。工程资料包含但不限于如下内容：

- 施工管理资料，主要包括施工过程、质量、安全等相关所有资料；

- 质量控制资料：材料进场报验、复试报告报审、隐蔽工程验收记录、施工记录等；

- 工程安全和功能检验资料：建筑物垂直度等；

- 质量验收资料：单位工程、（子）分部工程、分项工程、检验批工程质量验收记录；

- 单位工程、分部工程观感、资料核查、安全和使用功能核查资料。

- 相应影像资料收集、整理。

- 竣工图折叠。

- 涉及基础、主体、地面所需消防、节能等专项验收资料。

- 原材料送检，试件制作、送检、配合现场试块制作，焊接、机械连接等加工试件及各类现场检测的委托、协调（含安全类材料检测）。

3、配合甲方签证等资料的编辑打印。

4、乙方自带电脑、打印纸张及办公文具等办公耗材，甲方提供办公家具。

5、乙方提供两套完整的符合要求的资料，一套严格按项目所在地档案馆要求编制、整理；另一套资料需按安徽中冶淮海装配式建筑有限公司要求整理，2份复试报告原件分别放入2套资料内，如需增加复印费用由甲方承担。

6、日常资料管理按照甲方资料（档案）管理制度进行资料存放。

7、当应支付检测费用时，乙方及时把检测中心反馈是甲方，乙方配合核对检测机构出具的检测费用清单。

三、付款方式:

施工过程中土建工程完工后支付至合同价的20%，钢结构结束后支付至合同价的50%，竣工结束后支付至合同价的70%，乙方需在工程竣工验收后20天内完成工程资料交档工作,拿到档案馆的存档凭证后一个月付清，如因建设方手续问题影响施工单位不能备案,在拿到存档凭证后一个月支付所有余款。以上付款条件除验收、交档外，还应经我单位人员检查、核实满足相关要求后方可付款。后续如有需要乙方配合的工作，乙方须积极。

四、质量要求:

乙方必须按现行工程竣工资料的规范要求、强制性文件以及质安监部和档案馆的要求整理、编制、装订,必须保证工程所有资料达到符合质安监、甲方.监理单位和档案馆的要求。

五、双方职责:

1、甲方职责:及时提供工程资料所需的各种文件;及时提供材料的三证资料,不能影响乙方的资料收集整理工作;积极配合乙方的资料工作与质安监站等各主管单位的关系处理。免费提供乙方的办公场地及办公桌椅及现场资料员食宿。

2、乙方职责:保证资料进度与施工进度有序衔接;保证工程所有资料与施工形象进度同步, 真实反映施工实情;应对甲方组织的第三方实测实量因积极应对全力配合;随时应对接受各主管单位的检查工作。

六、其它事项:

1.乙方必须委派现场资料员常住杜集经济开发区2022年度农产品深加工基地项目工地每周不低于三个工作日，做到与项目管理人员同时上下班，配合甲方工作。承包人每周上工地对资料审查,遇重要事件随叫随到。

2.如业主方将分项工程对外进行分包时，分项资料由分包方完成，乙方负责审查、整理、汇总、归档。

3、本协议一式三份，甲方两份,乙方一份,未尽事宜双方

协商解决，同具同等法律效力。

4、如甲方检查资料中发现资料存在不符合规范、质安站、甲方要求的资料问题、乙方在甲方要求期限内不予整改的，甲方自行整改后扣除对应费用。

七、合同争议解决方式：

1.履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成采取第1种方式。

（1）向淮北仲裁委员会提请仲裁；

（2）向（甲方住所地有管辖权的）人民法院提出诉讼。

甲方 (盖章) ：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司     乙方 (盖章) ：

法人或委托代理人 (签字) ：_________     法人或委托代理人 (签字) ：_________

经办人签字：_________                   经办人签字：_________

_________年____月____ 日                  _________年____月____ 日

地 址：安徽省淮北市杜集区经济开发区紫藤北路18号      地 址：

电 话：0561-3122598                                   电 话：

开户单位：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司  开户单位：

开户银行：徽商银行淮北相城支行             开户银行：

帐 号：1331301021000355909                  账号：